## Slide 1
Großstadtjungle²

## Slide 2: Überblick
Eine interaktive Stadtführung für Mannheim, die das Prinzip des GeoCachings nutzt, ermöglicht ein eigenständiges Kennenlernen verschiedener Örtlichkeiten der Stadt.
Durch die Verwendung von Rätseln, welche die Routenplanung unterstützen, wird eine Möglichkeit geschaffen Informationen und Wissen einfach zu vermitteln.

## Slide 3: Projektziele
Ausgangslage
  Nutzer haben Interesse an der Stadt
  Stadtführungen, Reiseführer, Selbsterkundung der Stadt o.ä.
Problem
  Keine Flexibilität, da Stadtführungen selten und zu geplanten Zeiten stattfinden
  Führungen werden nur frontal gehalten, keine Interaktivität
  Bei den Führungen ist man zeitlich und räumlich an den Führenden gebunden
  Reiseführer sind unpopulär und nicht zeitgemäß
  Selbsterkundungen sind oft nicht effektiv (man verpasst einiges)
Notes: Menschen haben Interesse an der Stadt, wollen diese kennenlernen; Reiseführer, selbsterkundung

## Slide 4: Projektziele
Lösungsansatz
  Nutzer kann Geschwindigkeit selbst bestimmen
  Smartphone App, hohe Verfügbarkeit; Interaktion
  Kostenlos, für Nutzer und Stadt
  Tourkatalog beliebig erweiterbar
  Modern, zeitgemäß

## Slide 5: Wirtschaftlichkeit
Kosten/Nutzen
  Keine direkte monetäre Wirtschaftlichkeit
  Public Relationship
Der Aufwand der App beschränkt sich auf die Entwicklung, sowie die Initiale Sammlung der Daten. Im Nachhinein können regelmäßig die Routen auf Aktualität geprüft werden.

## Slide 6: Randbedingungen/Vorgaben
Auflagen, Schnittstellen, Bezug auf Vorarbeiten
  Keine Auflagen
  Schnittstelle zu Navigationsprogramm
  Betrachtung von vorhandenen Lösungen
Terminvorgaben, Meilensteine, Budgetvorgaben, Kostenrahmen
  Anfang Juni: Fertigstellung für Beta-Phase
  Meilensteine: Orte finden, Rätsel erstellen, App programmieren, Testphase
  Kostenrahmen: 250 Stunden

## Slide 7: Geplante Ergebnisse
Erfolgreiches Projektmanagement
  Fertigstellung innerhalb der Zeit
  Stabile Applikation
  Mindestens eine Tour präpariert
  Plattform-Unabhängigkeit

## Slide 8: Risikobetrachtung
Findung des Schwierigkeitsgrades
Kompatibilität mit allen Geräten
Qualitätskontrolle des Apple AppStores

## Slide 9: Projektorganisation
Kompetenzen und Verantwortlichkeiten
  App
    Design
    Funktion
  Inhalt
    Tour
      Anlaufpunkte
      Rätsel
  Kontaktperson, „Leiter“
Verfügbare Ressourcen
  7 Mitarbeiter
  7 Rechner
Information und Kommunikation
  Skype
  GitHub
  Meetings

## Slide 10: Formales
Auftragsdatum
  29.04.2014
Unterschriften
  A
  B
  C
  D
  E
  F