Großstadtjungle²

---
Meilensteine
- Appentwicklung
    - GPS-Daten ausgelesen
    - Karten-API verwendet
    - Mobile Laufzeitumgebungen (Android/Windows-Phone)
- Routenplanung
    - Orte gesammelt
    - Rätsel konstruiert
    - Karte mit Koordinaten versehen
- App und Route zusammengeführt

---
Risikoliste
- Verlust von Teammitgliedern
    - Eingetroffen
    - Keine Funktionen gestrichen
    - Mehrarbeit/Aufgabenverteilung bei Appentwicklung
- Verlust der Rätselgültigkeit
    - Bedingt eingetroffen
        - Alte Sternwarte durch Baustelle unzugänglich
    - Ausweichziel gewählt
- Technische Probleme mit Phonegap
    - Bedingt eingetroffen
        - Indirekt durch Personenverlust
    - Mehraufwand bei Appentwicklung

---
Risikoliste
- Bugs in der Apha-/Betaversion
    - Nicht eingetroffen
- Test mit Personen
    - ???

---
Lessons Learned
- Projektziel, Pflichtenheft, Projektplan...
    - … sorgfältig ausarbeiten
    - … während des gesamten Projekts im Auge behalten...
- Auftretende Risiken frühzeitig...
    - … erkennen
    - … und Lösungen finden
- Zuständigkeiten klar definieren
- Kommunikation nie vernachlässigen